Oh My OpenAgent(OMO) 관측성(Observability) 구축 과제

OpenCode + OMO 멀티에이전트 실행 가시화 · Phase 1(LangGraph PoC) - Phase 2(OMO 확장)

2026-07

목차

목차	2

표 목차	6

그림 목차	8

1. 제안서의 현업 문제 정의	11

2. 제안서 대비 달성 현황	12

2.1 초과 달성 항목	14

표2에서 '초과달성'으로 판정한 항목은 3개다. 첫째, 모니터링 대상 Agent는 제안 당시 LangGraph 예제 2종이었으나 실제로는 고객사 현업 표준 도구인 OpenCode+OMO(11개 에이전트 멀티에이전트 오케스트레이션)까지 계측 대상을 확장하였다. 둘째, 적용 범위 역시 예제 모니터링을 넘어 현업 자율형 멀티에이전트에 실적용하여, 구조화(LangGraph)와 자율형(OMO) 두 패러다임을 모두 검증하였다. 셋째, 제안 범위 외였던 AI 개발 생애주기(AI-DLC) 적용까지 시도하여 실개발 워크플로우에 OMO/OpenCode를 주력 활용하였다. 반면 회귀 비교 도구(5개 이상 시나리오 자동 실행)는 A/B 비교 구조와 실측 1건까지 확보했으나 자동 실행 하네스가 후속 과제로 남아 '미달성(후속)'으로 정직하게 판정하였다.	14

2.2 대상 확장	14

당초 제안서는 LangGraph 예제 Agent 2종을 계측 대상으로 하였다. 그러나 파이프라인 검증(Phase 1)을 마친 시점에, 예제 계측만으로는 산출물의 현업 활용도가 낮다는 판단에 따라 실제 개발 현장에서 사용 중인 OpenCode+OMO 플러그인으로 대상을 확장하였다. OMO는 역할이 다른 11개 에이전트가 병렬/연쇄로 위임 협업하는 자율형 멀티에이전트 구조라 트레이스의 가치가 크고, 사용량이 급증하는 실사용 도구라는 점에서 관측성 요구가 가장 절실한 대상이었다. 이 확장 덕분에 '어느 에이전트가 무엇을 했는지'를 실운영 데이터로 검증할 수 있었다.	14

2.3 SDS AI-DLC와의 연동	14

SDS AI-DLC(AI Development Life Cycle)는 요구사항 분석부터 산출물 작성까지를 스킬 단위로 정의한 사내 개발 방법론이다. 본 과제에서는 AI-DLC 1단계 요구사항 분석 스킬(anl-functional-req-definition)을 OMO에서 실행하며 관측 파이프라인으로 계측하는 실사용 연동을 수행하였다. 이 과정에서 컨텍스트 누적으로 인한 재현성 저하 문제를 계측 데이터로 원인 추적하였고(스킬이 한국어로 작성된 점을 확인, 영문 번역 시 컨텍스트 약 11.1% 절감 실측 - 4.4절 (5) 참조), 팀 회의에서 'AI-DLC를 검토하여 우리 조직에 맞게 빠른 시기에 커스터마이징해서 전파할 것'이라는 방향이 결정되었다. 관측 데이터가 방법론 개선(스킬 언어/구성 최적화)의 정량 근거로 쓰인 사례다.	14

2.4 초기 제약	14

과제 수행 중 확인된 초기 제약은 세 가지였다. 첫째, 사내 자체호스팅 모델(CodeLLM)은 API 응답에 비용 필드가 없어 표준 속성(gen_ai.usage.cost)만으로는 비용 가시화가 불가능했다 - 이는 대시보드 단가 변수 x 실측 토큰의 이원화 산정 체계로 해결하였다(4.2절 선택 3). 둘째, 컨텍스트 윈도우 한도 역시 응답에 포함되지 않아 provider.*.limit.context 설정 기반 보완이 필요했다. 셋째, Jaeger all-in-one의 기본 in-memory 저장소는 시간 범위 기반 검색이 불안정해 Grafana에서 트레이스 패널을 제거하고 Jaeger/OpenLIT 자체 UI로 역할을 분리하였다. 세 제약 모두 계측 코드가 아닌 원천 데이터/도구 특성의 문제로, 아키텍처 설계(이원화/설정 보완/역할 분담)로 우회하였다.	15

2.5 표준화	15

계측 표준은 OpenTelemetry GenAI semantic convention(gen_ai.*)을 채택하였다. 표준 채택의 실효는 세 가지로 확인되었다. 첫째, LangGraph PoC(Phase 1)와 OMO(Phase 2)가 서로 다른 언어/런타임(Python vs TypeScript/Bun)임에도 동일한 대시보드와 쿼리를 그대로 공유한다. 둘째, OpenLIT처럼 gen_ai.* 컨벤션을 따르는 기성 도구가 우리가 주입한 속성을 추가 매핑 없이 1:1로 읽는다. 셋째, 어느 백엔드(Jaeger/ClickHouse/Prometheus)도 벤더 종속 없이 표준 OTLP로 교체/제거가 가능하다. 스팬 명명 규칙({agent}.hook.{tool} 등 에이전트 접두사 포함) 역시 팀 내 공통 규약으로 문서화하였다.	15

2.6 모델 체계 개편	15

제안서 작성 시점의 사내 모델 체계는 Code LLM Fast/Pro/Max 3티어였으나, 과제 수행 기간 중 고객사 모델 체계가 CodeLLM Max/Pro/Image 3종(codemate 프로바이더)으로 개편되었다. 본 과제의 계측은 모델 ID를 코드에 하드코딩하지 않고 gen_ai.request.model 표준 속성으로 수집하는 구조였기 때문에, 모델 체계 개편에도 계측 코드 수정 없이 신규 모델이 자동으로 분리 집계되었다. 단가 변수와 컨텍스트 한도 설정만 신규 모델 기준으로 갱신하면 되는 구조로, '모델 교체에 강한 계측'이라는 설계 의도가 실제 개편 상황에서 검증된 사례다.	15

2.7 운영 규모 급증	15

실측 기간 중 운영 규모는 빠르게 증가하였다. 실측 예시로 특정일 기준 24시간 토큰 사용량 823 Mil, 최근 7일 누계 1.14 Bil로, 하루 사용량이 주간 누계의 약 72%를 차지할 만큼 사용이 급증하는 추세였다(다른 측정 시점에는 24h 222 Mil / 7d 1.40 Bil도 관측). 이는 OMO가 실험 도구가 아니라 실개발 주력 도구로 자리잡았음을 보여주는 동시에, 모델별 토큰/비용 분리 집계와 컨텍스트 사용률 모니터링(최대 71.2% 실측)이 운영 필수 기능임을 뒷받침하는 근거가 되었다. 토큰 사용량 급증 감지 패널(현재/1h평균 배수, 3배 초과 시 이상 신호)도 이 맥락에서 구축되었다.	15

2.8 플러그인 가용	16

3. 과제 수행 결과	17

3.1 개요	17

3.2 문제 해결 방법	17

3.3 정량적 성과지표	17

3.4 정성적 성과지표	18

4. 과제 시스템 설명	20

4.1 주요기능	20

4.2 사용된 AI 기술	22

선택 1. 모니터링 대상 에이전트/프레임워크 (LangGraph PoC -> OMO 확장)	22

선택 2. LLM 사용량 계측 방식	23

선택 3. 사내 모델 비용 산정 방식	24

선택 4. 관측 백엔드	25

선택 5. 중요정보(PII/사내 기밀) 필터링/마스킹 레이어 (정규표현식 기반, 채택)	27

4.3 성능 개선 포인트 (기본 구성 대비 추가 최적화)	30

4.4 시스템 동작 증빙	32

(1) Trace 수집률	32

(2) 원인 파악 시간	33

(3) 사고 과정(CoT) 캡처율	34

(4) 사용량 가시성	35

(5) 회귀 비교	36

KPI 실측 종합	38

5. 시스템 구조 설명	40

5.1 전체 아키텍처 구조	40

5.2 데이터 흐름 (관측성 시퀀스)	41

5.3 외부 시스템 연계	42

6. 소스 코드 설명	44

6.1 계측 코어 패키지 packages/otel-core	44

플러그인 계측 연동 packages/omo-opencode/src	46

관측 인프라 구성 (본인 구성/수정)	47

6.2 계측 클래스 구조	48

부록 A. Phase2 OMO 모니터링을 위한 핵심 소스	53

A.1 계측 코어 (otel-core)	53

A.2 gen_ai 사용량 계측 (핵심)	56

A.3 플러그인 계측 연동	58

A.4 폐쇄망 무중단 익스포터	59

A.5 관측성 스택 설정	59

A.6 계측 연동 지점 (event.ts)	61

부록 B. Phase 1 (LangGraph) 개념검증 상세	62

표 목차

[표 1] 과제 대상 적용 환경 및 Pain point

[표 2] 제안서 대비 달성 현황

[표 3] 정량 측정 환경

[표 4] KPI별 개선 전 후 및 측정 방법

[표 5] 주요 기능 (역할별 기능 조건 입출력)

[표 6] OMO 멀티에이전트 구성 (에이전트 역할 모드)

[표 7] 모니터링 대상 프레임워크 대안 비교 (LangGraph→OMO 2단계)

[표 8] 계측 방식 대안 비교 (자동계측/커스텀/APM 로그)

[표 9] 비용 산정 방식 대안 비교

[표 10] 트레이스 백엔드 대안 비교 (Jaeger/OpenLIT 병행)

[표 11] 관측 스택 컴포넌트 구성과 채택 이유

[표 12] 마스킹 방식 대안 비교 (정규표현식/NER/키워드 딕셔너리)

[표 13] 성능 개선 포인트 (개선 전→후 측정 방법)

[표 14] Trace 수집률 검증 결과

[표 15] 원인 파악 실측 시나리오

[표 16] 모델 매핑 및 토큰 단가

[표 17] CodeLLM 모델 기술 사양 (동급 모델 선정 근거)

[표 18] 사용량 가시성 핵심 지표 실측값

[표 19] 모델별 컨텍스트 한도 대비 사용률

[표 20] 회귀 비교 컨텍스트 토큰 측정

[표 21] KPI 계산식

[표 22] 전체 아키텍처 구성요소 (Layer / Module / 설명)

[표 23] otel-core 파일별 역할

[표 24] omo-opencode 계측 연동 파일별 역할

[표 25] 관측 인프라 구성 파일별 역할

[표 26] 주요 클래스와 파일 경로 역할

[표 27] 적용된 설계 패턴과 적용 사례

그림 목차

[그림 1] OpenCode & OMO 정보공유 문서 (사내 공유 자료)

[그림 2] LangGraph 단독 계측 구조

[그림 3] 현업 표준 도구(OpenCode+OMO) 바로 계측 구조

[그림 4] 2단계 계측 전략: LangGraph PoC 검증 - OMO 확장 구조 (채택)

[그림 5] 자동 계측(auto-instrumentation) 구조

[그림 6] OTel SDK 커스텀 계측 구조 (채택)

[그림 7] APM 에이전트 로그 파싱 기반 계측 구조

[그림 8] OTel Collector 기술스택 (C&C View)

[그림 9] OpenTelemetry 기반 기술 계층 스택 구성

[그림 10] reportedCost 단독 집계 구조

[그림 11] 계측 코드 내장 단가 구조

[그림 12] Grafana 대시보드 변수 기반 모델별 단가 산정 구조 (채택)

[그림 13] Jaeger 단독 트레이스 백엔드 구조

[그림 14] Jaeger+OpenLIT 병행 구조 (채택)

[그림 15] 외부 SaaS 관측 구조

[그림 16] Jaeger 기술스택 (C&C View)

[그림 17] OpenLIT 기술스택 (C&C View)

[그림 18] 정규표현식(Regex) 기반 마스킹 구조 (채택)

[그림 19] NER 기반 마스킹 구조

[그림 20] 키워드 딕셔너리 기반 마스킹 구조

[그림 21] Trace 수집률 Grafana 게이지 (100%)

[그림 22] Jaeger 트레이스: Sisyphus 세션 스팬 트리

[그림 23] Jaeger: librarian.mcp.grep 스팬 예외 로그 (MCP 실패)

[그림 24] Jaeger: ultraworker.host.read 스팬 (로컬 파일 실패)

[그림 25] Jaeger: librarian.hook.webfetch 스팬 (네트워크 실패)

[그림 26] CoT 캡처율 Grafana 게이지 (100%)

[그림 27] Grafana 비용 대시보드 (모델별 누적 비용)

[그림 28] 모델별 컨텍스트 사용률 (한도 대비)

[그림 29] AI-DLC 분석 첫 단계 그래프 구조도

[그림 30] Jaeger: 한글 SKILL 스팬 (토큰 비용 속성)

[그림 31] Grafana 한글/영문 SKILL 사용시 컨텍스트 크기 비교 대시보드

[그림 32] Jaeger: 영문 SKILL 전체 세션 엔드투엔드 스팬 트리

[그림 33] SDS AI-DLC SKILL 적용 사례 문서 (사내 공유 자료)

[그림 34] Agent, MCP 호출 측정

[그림 35] Grafana OMO KPI 종합 대시보드

[그림 36] Prometheus 네이티브 UI

[그림 37] omo_* 시계열 조회

[그림 38] Grafana Span Duration Breakdown (Agent Tool MCP p50/p99)

[그림 39] Grafana omo-traces 대시보드 (Agent/Tool/MCP/LLM 집계)

[그림 40] OpenLIT 사용량 대시보드 (Requests/Tokens/Cost)

[그림 41] Jaeger 훅 지연 상위 패널 시계열 상세

[그림 42] Jaeger Trace Graph: 세션 호출 트리 전체

[그림 43] 마스킹 검증: PII 입력 프롬프트의 스팬 처리 결과

[그림 44] AI Agent 운영 가시화 시스템 블록 다이어그램

[그림 45] OMO 구현 Deployment 뷰

[그림 46] OMO 관측성 시퀀스 다이어그램

[그림 47] OMO 외부 시스템 연계 - 네트워크 경계 구조

[그림 48] OMO관측용 개발 Package Diagram

[그림 49] OMO관측용 개발 Class Diagram

[그림 50] 2단계 계측 전략: LangGraph PoC 검증 - OMO 확장 구조 (채택)

[그림 51] Jaeger에 수집된 agent.workflow 트레이스 (Total Spans 3, Depth 2)

1. 제안서의 현업 문제 정의

[자료 필요] 제안서 원본의 Pain point 서술(표1) 및 문제 정의 텍스트가 아직 없음 — 제안서 원본에서 발췌해 채워야 함.

2. 제안서 대비 달성 현황

제안서에서 정의한 10개 항목에 대해, 실제 구현·실측을 통해 달성 여부를 검증하였다. 아래 표는 항목별 목표와 실측 기준 달성 현황을 정리한 것이다.

| 제안 항목 | 목표 | 달성 현황 | 구분 |
| --- | --- | --- | --- |
| 관측 파이프라인 | SDK 계측 -> Collector -> 저장소 -> 대시보드 E2E | OhmyOpenAgent(OMO) 계측 -> OTel Collector -> Jaeger/OpenLIT/Prometheus/Grafana 구성 | 달성 |
| 모니터링 대상 Agent | LangGraph 예제 Agent 2종 외 OhmyOpenAgent(OMO) | LangGraph 예제 Agent 2종 외 고객사 OpenCode + OMO 플러그인으로 적용 대상 변경(현업 도구) | 초과달성 |
| 실행 흐름 트레이스 | 단계별 호출 추적 | 분산트레이스 Jaeger와 OpenLIT을 활용한 session(user.prompt)->agent.execute.{name}->{agent}.hook.{tool}/{agent}.mcp.{server}.{tool}->{agent}.gen_ai.completion.{model} 4계층 연결 트리 시각화. 실 세션 121 spans, Depth 3, 고아스팬 0건 실측 | 달성 |
| LLM 사용량 비용 계측 | Token 비용 Model 수집 | DS 사내모델은 비용 원천데이터가 없어 동급 공개 모델의 공식 단가 기준으로 환산 비용 산정 | 달성 |
| 대시보드 3종 | 운영현황 / Trace분석 / Token 비용 | Grafana 4종(omo-kpi 운영현황, omo-traces Trace분석, omo-cost Token비용, omo-regression A/B회귀) + OpenLIT 모델별 사용량/비용 보드 구성. 티어 비교 패널 보강 작업 | 달성 |
| 사내 모델 티어별 분리 가시화 | Model/티어별 사용량 분리 | CodeLLM Max/Pro/Image 3개 모델 gen_ai.* 표준 속성 기반 분리 집계(토큰, 호출수, 비용 5개 지표 실측 확인). 비용은 LLM 응답에 원천 데이터가 없어 Grafana 대시보드 변수(단가 6개) x 실측 토큰으로 산정 - 단일 단가 일괄 적용 대비 최대 166배 과대추정을 실측으로 확인해 모델별 분리 필요성 정량 근거 확보. 실계약 단가 실측 캡처는 후속 진행예정 | 달성 |
| 회귀 비교 도구 | 5개 이상 시나리오 자동 실행 | A/B 회귀 대시보드(시나리오 길이+간격 변수) 구조 구축, 실측 1건(동일 스킬 한국어/영어 비교, 모델 Pro 고정) 수행. 검증 과정에서 success/attempt 오판정 버그(otel.15->16) 발견/수정. OpenCode 기반 5개 이상 자동실행 하네스는 후속 | 미달성(후속) |
| 폐쇄망 적합성 | 사내 LLM 전용 보안 | 외부 LLM 미사용, file exporter 오프라인 모드, 프롬프트/응답 본문 4,000자 제한 수집 + PII/사내기밀(LOT/EQPID 등) 정규식 마스킹(Collector 단), OTEL 비활성 기본값 무중단 | 달성 |
| 적용 범위 | 예제 Agent 모니터링 | 현업 자율형 멀티에이전트(OpenCode/OMO) 실적용 + Demo LangGraph 구조화 자율형 두 패러다임 검증 | 초과 달성 |
| AI 개발 생애주기 적용 | (제안 범위 외) | 외부형 AI 가용 전까지 OMO/OpenCode 중심 워크플로우를 실개발에 주력 활용, AI-DLC 적용까지 시도 | 초과 달성 |

[표 2] 제안서 대비 달성 현황

2.1 초과 달성 항목

표2에서 '초과달성'으로 판정한 항목은 3개다. 첫째, 모니터링 대상 Agent는 제안 당시 LangGraph 예제 2종이었으나 실제로는 고객사 현업 표준 도구인 OpenCode+OMO(11개 에이전트 멀티에이전트 오케스트레이션)까지 계측 대상을 확장하였다. 둘째, 적용 범위 역시 예제 모니터링을 넘어 현업 자율형 멀티에이전트에 실적용하여, 구조화(LangGraph)와 자율형(OMO) 두 패러다임을 모두 검증하였다. 셋째, 제안 범위 외였던 AI 개발 생애주기(AI-DLC) 적용까지 시도하여 실개발 워크플로우에 OMO/OpenCode를 주력 활용하였다. 반면 회귀 비교 도구(5개 이상 시나리오 자동 실행)는 A/B 비교 구조와 실측 1건까지 확보했으나 자동 실행 하네스가 후속 과제로 남아 '미달성(후속)'으로 정직하게 판정하였다.

2.2 대상 확장

당초 제안서는 LangGraph 예제 Agent 2종을 계측 대상으로 하였다. 그러나 파이프라인 검증(Phase 1)을 마친 시점에, 예제 계측만으로는 산출물의 현업 활용도가 낮다는 판단에 따라 실제 개발 현장에서 사용 중인 OpenCode+OMO 플러그인으로 대상을 확장하였다. OMO는 역할이 다른 11개 에이전트가 병렬/연쇄로 위임 협업하는 자율형 멀티에이전트 구조라 트레이스의 가치가 크고, 사용량이 급증하는 실사용 도구라는 점에서 관측성 요구가 가장 절실한 대상이었다. 이 확장 덕분에 '어느 에이전트가 무엇을 했는지'를 실운영 데이터로 검증할 수 있었다.

2.3 SDS AI-DLC와의 연동

SDS AI-DLC(AI Development Life Cycle)는 요구사항 분석부터 산출물 작성까지를 스킬 단위로 정의한 사내 개발 방법론이다. 본 과제에서는 AI-DLC 1단계 요구사항 분석 스킬(anl-functional-req-definition)을 OMO에서 실행하며 관측 파이프라인으로 계측하는 실사용 연동을 수행하였다. 이 과정에서 컨텍스트 누적으로 인한 재현성 저하 문제를 계측 데이터로 원인 추적하였고(스킬이 한국어로 작성된 점을 확인, 영문 번역 시 컨텍스트 약 11.1% 절감 실측 - 4.4절 (5) 참조), 팀 회의에서 'AI-DLC를 검토하여 우리 조직에 맞게 빠른 시기에 커스터마이징해서 전파할 것'이라는 방향이 결정되었다. 관측 데이터가 방법론 개선(스킬 언어/구성 최적화)의 정량 근거로 쓰인 사례다.

2.4 초기 제약

과제 수행 중 확인된 초기 제약은 세 가지였다. 첫째, 사내 자체호스팅 모델(CodeLLM)은 API 응답에 비용 필드가 없어 표준 속성(gen_ai.usage.cost)만으로는 비용 가시화가 불가능했다 - 이는 대시보드 단가 변수 x 실측 토큰의 이원화 산정 체계로 해결하였다(4.2절 선택 3). 둘째, 컨텍스트 윈도우 한도 역시 응답에 포함되지 않아 provider.*.limit.context 설정 기반 보완이 필요했다. 셋째, Jaeger all-in-one의 기본 in-memory 저장소는 시간 범위 기반 검색이 불안정해 Grafana에서 트레이스 패널을 제거하고 Jaeger/OpenLIT 자체 UI로 역할을 분리하였다. 세 제약 모두 계측 코드가 아닌 원천 데이터/도구 특성의 문제로, 아키텍처 설계(이원화/설정 보완/역할 분담)로 우회하였다.

2.5 표준화

계측 표준은 OpenTelemetry GenAI semantic convention(gen_ai.*)을 채택하였다. 표준 채택의 실효는 세 가지로 확인되었다. 첫째, LangGraph PoC(Phase 1)와 OMO(Phase 2)가 서로 다른 언어/런타임(Python vs TypeScript/Bun)임에도 동일한 대시보드와 쿼리를 그대로 공유한다. 둘째, OpenLIT처럼 gen_ai.* 컨벤션을 따르는 기성 도구가 우리가 주입한 속성을 추가 매핑 없이 1:1로 읽는다. 셋째, 어느 백엔드(Jaeger/ClickHouse/Prometheus)도 벤더 종속 없이 표준 OTLP로 교체/제거가 가능하다. 스팬 명명 규칙({agent}.hook.{tool} 등 에이전트 접두사 포함) 역시 팀 내 공통 규약으로 문서화하였다.

2.6 모델 체계 개편

제안서 작성 시점의 사내 모델 체계는 Code LLM Fast/Pro/Max 3티어였으나, 과제 수행 기간 중 고객사 모델 체계가 CodeLLM Max/Pro/Image 3종(codemate 프로바이더)으로 개편되었다. 본 과제의 계측은 모델 ID를 코드에 하드코딩하지 않고 gen_ai.request.model 표준 속성으로 수집하는 구조였기 때문에, 모델 체계 개편에도 계측 코드 수정 없이 신규 모델이 자동으로 분리 집계되었다. 단가 변수와 컨텍스트 한도 설정만 신규 모델 기준으로 갱신하면 되는 구조로, '모델 교체에 강한 계측'이라는 설계 의도가 실제 개편 상황에서 검증된 사례다.

2.7 운영 규모 급증

실측 기간 중 운영 규모는 빠르게 증가하였다. 실측 예시로 특정일 기준 24시간 토큰 사용량 823 Mil, 최근 7일 누계 1.14 Bil로, 하루 사용량이 주간 누계의 약 72%를 차지할 만큼 사용이 급증하는 추세였다(다른 측정 시점에는 24h 222 Mil / 7d 1.40 Bil도 관측). 이는 OMO가 실험 도구가 아니라 실개발 주력 도구로 자리잡았음을 보여주는 동시에, 모델별 토큰/비용 분리 집계와 컨텍스트 사용률 모니터링(최대 71.2% 실측)이 운영 필수 기능임을 뒷받침하는 근거가 되었다. 토큰 사용량 급증 감지 패널(현재/1h평균 배수, 3배 초과 시 이상 신호)도 이 맥락에서 구축되었다.

2.8 플러그인 가용

폐쇄망 특성상 플러그인 배포는 git 태그 기반 반입 체계로 표준화하였다. 빌드 산출물(tar.gz + sha256)을 태그(v4.15.1-otel.N-pkg)에 포함해 커밋하면, 폐쇄망은 git pull -> 해시 검증 -> 설치의 단일 경로로 반입한다. 배포 후에는 트레이스의 service.version 속성으로 실제 구동 중인 버전을 원격 검증할 수 있어, '설치했는데 구버전이 돌고 있는' 문제(플러그인 캐시 미갱신)를 실측으로 탐지/해결한 사례를 확보하였다(otel.12->13 업데이트 시 실제 발생, 이후 설치 절차에 캐시 갱신 단계 추가). 계측 자체는 OTEL 비활성이 기본값이고 전 구간 예외 격리(NOOP 폴백)로 설계되어, 관측 스택 장애가 에이전트 실행에 영향을 주지 않는 무중단 가용성을 보장한다.

3. 과제 수행 결과

3.1 개요

현업 자율형 멀티에이전트 도구인 OpenCode+OMO를 대상으로, 관측성(Observability) 파이프라인을 SDK 계측부터 대시보드 시각화까지 end-to-end로 구축하였다. LangGraph 기반 PoC로 파이프라인 자체(SDK->Collector->백엔드)를 통제된 조건에서 먼저 검증한 뒤, 현업 표준 도구인 OpenCode+OMO(11개 에이전트로 구성된 멀티에이전트 오케스트레이션)로 확장 적용하는 2단계 전략을 채택하였다. 그 결과 세션-에이전트 위임-도구/MCP 호출-LLM 호출 4계층이 단일 트레이스로 연결되는 구조를 실 세션(121 spans, Depth 3, 고아 스팬 0건)으로 검증하였고, 트레이스 수집률, 원인 파악 시간, CoT 캡처율, 사용량 가시성, 회귀 비교 등 5개 핵심 KPI 전 항목에서 개선을 실측하였다.

3.2 문제 해결 방법

문제 해결의 핵심은 '후보 비교 -> 평가 -> 채택' 절차를 5개 주요 기술 선택(모니터링 대상 프레임워크, LLM 사용량 계측 방식, 비용 산정 방식, 관측 백엔드, PII/기밀 마스킹 레이어)에 각각 적용한 것이다. 평가 축은 계측 정확성, 고객사내 보안 정합성(사내 모델/폐쇄망), 유지보수성(표준/재사용), 비용이며, 상세 비교표와 채택 근거는 4.2절에 정리하였다.

특히 실사용 중 관찰된 실제 문제(AI-DLC 스킬 활용 시 컨텍스트 누적으로 인한 결과물 재현성 저하)를 계측 데이터로 원인까지 추적한 사례가 있다. 고객사 배포 환경의 모델 컨텍스트 윈도우 한도는 약 256K 토큰(실측 설정값 기준 CodeLLM-Pro 262K)인데, AI-DLC 스킬 활용 시 스킬 자체의 입력 데이터, AI-DLC 입력 파일(예: 요구사항정의서), OMO 에이전트별 시스템 프롬프트, AI-DLC 단계별 산출물 작성이 함께 컨텍스트에 누적되며 재현성이 떨어지는 현상이 관찰되었다. 원인 분석 과정에서 AI-DLC 스킬 자체가 한국어로 작성되어 있음을 확인하였고, 영문 번역 시 컨텍스트 크기가 얼마나 줄어드는지 확인하기 위해 A/B 회귀 비교(§6.2)를 수행, 한국어 대비 영어가 약 11.1% 더 적은 토큰을 사용함을 실측하였다.

3.3 정량적 성과지표

선정한 5개 KPI(제안서 목표 대비 개선 전/후, 측정 방법 및 조건)는 다음과 같다. 상세 실측 근거는 4.4절 '시스템 동작 증빙'에 KPI별로 정리하였다.

| KPI | 개선 전 | 개선 후 | 측정 방법 / 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trace 수집률 | 0 (계측 없음) | 세션->에이전트 위임->도구/MCP 호출->LLM 호출 4계층이 단일 트레이스로 연결 | 실 세션 캡처: Sisyphus->explore 위임, Depth 3, 121 spans, 14m 38s, 단절(고아 스팬) 0건 |
| 원인 파악 시간 | 로그 수작업 분석(분 단위, 측정 기준 없음) | 트레이스에서 원인 스팬 직접 특정 - 외부시스템(MCP)/로컬(파일)/네트워크(HTTP) 3개 실패 계층 모두 커버 | 장애 시나리오 3건 실측: Jaeger 원인 스팬 클릭 + Logs 탭에서 exception 메시지/스택트레이스 즉시 확인 |
| 사고 과정(CoT) | Console 출력 (세션 종료 시 유실) | gen_ai.completion 스팬에 reasoning 속성 캡처 | KPI 게이지 실측 100% (목표 80% 이상), gen_ai.reasoning_present 태그 Jaeger 교차 확인 |
| 사용량 가시성 | 분산/집계 불가 | 모델/토큰 표준 속성 수집(gen_ai.*) + 비용/컨텍스트 한도 이원화 산정 체계 | 모델별 분리 집계(Max/Pro/Image), 동급 모델 공개 단가 기준 환산 비용, 모델별 컨텍스트 한도 반영 |
| 회귀 비교 | 비교 기준 없음 | A/B 시나리오(길이+간격) 자동 분리 비교 구조 확보, success/attempt 자동 집계 | 실측 A/B 테스트: 동일 스킬(AI-DLC 요구사항 분석)을 한국어/영어로 비교, 모델 Pro 고정 |

[표 4] KPI별 개선 전 후 및 측정 방법

3.4 정성적 성과지표

팀장 및 시연을 참관한 동료들의 반응을 사용기 위주로 정리하였다.

AI 코드 어시스턴트 방향성에 대한 공감

시연 후 '이 정도면 지금의 OPENCODE+OMO 조합을 그대로 표준으로 삼거나, 팀별 특성에 맞는 커스텀 에이전트로 확장해도 되겠다'는 반응. 관측성이 갖춰지니 '어떤 에이전트가 뭘 하는지' 근거를 갖고 방향을 논의할 수 있게 됐다는 점이 긍정적으로 평가됨.

자체 표준화 필요성에 대한 재확인

SDS AI-DLC를 검토 자료로 함께 보면서 '남의 걸 그대로 쓰기보다 우리 조직에 맞게 빠르게 커스터마이징해서 전파하자'는 의견. 계측/대시보드 기반이 마련된 지금이 자체 표준화를 시도하기 좋은 시점이라는 인식.

적용 범위 확장 아이디어

트레이스/비용 대시보드를 보고 Front/Back End뿐 아니라 진행 중인 DB 전환(ORM/Mapper) 작업에도 같은 가시성이 필요하다는 논의가 자연스럽게 이어짐. ORM/Mapper 담당자 확인 및 결정이 필요하다는 실무적 코멘트로 이어짐.

자동화 확장 가능성에 대한 관심

실패 원인을 스팬 하나로 바로 짚어내는 것을 보고 'Playwright 방화벽 해제 자동화나 UI 테스트 자동화 쪽에도 이 진단 방식을 적용해볼 만하다'는 반응.

타 그룹 관심으로 이어진 사례

시연을 지켜본 바이오그룹 동료로부터 MS Visio 분석 스킬 관련 문의가 들어옴 - 팀 밖에서도 실제 활용 니즈가 생겼다는 점에서 시연이 실제 확산으로 이어지고 있음을 확인.

4. 과제 시스템 설명

4.1 주요기능

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 1] OpenCode & OMO 정보공유 문서 (사내 공유 자료)

사용자는 AI Agent 개발, 운영, 최종 사용자다. 본 과제의 역할별 기능은 다음과 같다.

| 기능 | 작동 조건 | 입력 | 출력 / 제공 가치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 실행 트레이스 수집 | OpenCode 세션 실행 + OMO otel 활성 | 세션/에이전트/도구/MCP/LLM 이벤트 | Jaeger 호출 트리(세션->위임->도구/MCP->LLM 4계층) -> 병목/실패 지점 식별 |
| LLM 사용량 집계 | assistant 메시지 완료(finish) 또는 실패(error) | modelID, 입출력/추론 토큰 | 모델별 토큰/호출 수/추론 비중 -> 운영비 통제 근거 |
| 비용 산정 (이원화) | 대시보드 단가 변수 입력 | 실측 토큰 x 모델별 단가 | 비용을 보고하지 않는 자체호스팅 모델의 비용 가시화 |
| 실패 원인 진단 | 에러 상태 계측 (본 과제에서 신규 구축) | 도구/MCP/LLM 실패 이벤트 | 원인 스팬 즉시 식별 (STATUS_CODE_ERROR + exception 메시지/스택트레이스) |
| 컨텍스트 소진 관리 | provider.*.limit.context 설정 | used_tokens / limit | 모델별 컨텍스트 사용률 -> 한도 초과/compaction 사전 예방 |
| 폐쇄망 수집 | OTLP 미가용 시 | 로컬 traces.jsonl / metrics.jsonl | 오프라인 수집/사후 분석 -> 보안망 운영 가능 |

[표 5] 주요 기능 (역할별 기능 조건 입출력)

모니터링 대상 - OMO 멀티에이전트 구성. OMO는 역할이 다른 11개 에이전트가 협업하는 자율형 멀티에이전트 오케스트레이션이다. 메인 오케스트레이터가 작업을 계획해 서브에이전트에 병렬/연쇄로 위임한다. 본 과제 계측은 각 에이전트 실행을 agent.execute.{name} 스팬으로, 각 도구/MCP 호출을 {agent}.hook.{tool} / {agent}.mcp.{server}.{tool} 스팬으로, 각 LLM 호출을 {agent}.gen_ai.completion.{model} 스팬으로 분리 가시화한다.

| 에이전트 | 역할 | 모드 |
| --- | --- | --- |
| Sisyphus | 메인 오케스트레이터 - 계획 수립 후 서브에이전트에 위임 | primary |
| Prometheus | 전략 기획(요구 인터뷰/계획 수립) | primary |
| Atlas | 투두리스트 오케스트레이터 - 체크박스 단위 위임 | primary |
| Hephaestus | 자율 심층 작업자(목표 지향 구현) | primary |
| Sisyphus-Junior | 카테고리 라우팅으로 스폰되는 작업 실행기 | subagent |
| Metis | 사전 기획 컨설턴트 | subagent |
| Momus | 계획 리뷰어 | subagent |
| Oracle | 읽기 전용 자문(코드/설계 consult) | subagent |
| Librarian | 외부 문서/코드 검색 | subagent |
| Explore | 컨텍스트 grep(코드 탐색) | subagent |
| Multimodal-Looker | PDF/이미지 분석 | subagent |

[표 6] OMO 멀티에이전트 구성 (에이전트 역할 모드)

이처럼 다수 에이전트가 동시에 도구/MCP/LLM을 호출하므로(현업 문제 정의의 비가시성 문제), 에이전트/모델별 분리 가시화가 운영의 핵심이다.

4.2 사용된 AI 기술

핵심 기술은 '후보 비교 -> 평가 -> 채택' 절차로 결정하였다. 평가 축은 계측 정확성, 고객사내 보안 정합성(사내 모델/폐쇄망), 유지보수성(표준/재사용), 비용이다.

선택 1. 모니터링 대상 에이전트/프레임워크 (LangGraph PoC -> OMO 확장)

설계 근거. 관측성 파이프라인(SDK->Collector->백엔드)을 먼저 통제된 조건에서 검증한 뒤 실제 현업 도구로 확장해 활용도를 확보해야 했다.

- 후보 1) 자체 제작 예제(LangGraph) 단독 계측 - Mock LLM으로 완전 통제가 가능해 파이프라인 검증엔 최적이나, 현업에서 실제 쓰는 도구가 아니라 산출물 활용도가 낮다.

- 후보 2) 현업 표준 도구(OMO/OpenCode) 바로 계측 - 현업 정합성은 최고이나, 초기부터 실도구의 복잡한 이벤트/위임 구조를 계측/검증해야 해 리스크가 크다.

- 후보 3) 2단계: LangGraph(PoC) 검증 -> OMO 확장 (채택) - 프레임워크 중립성을 PoC로 입증한 뒤 사내 표준 도구로 확장.

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 2] LangGraph 단독 계측 구조 (StateGraph 기반 plan/build 노드, Mock LLM 통제 검증)

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 3] 현업 표준 도구(OpenCode+OMO) 바로 계측 구조 - 11개 에이전트 위임 구조 직접 계측

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 4] 2단계 계측 전략: LangGraph PoC 검증 - OMO 확장 구조 (채택)

| 품질속성 | 후보1 LangGraph 단독 | 후보2 OMO 바로 | 후보3 2단계 (채택) |
| --- | --- | --- | --- |
| 검증 용이성(통제/Mock) | ++ | - | ++ |
| 현업 정합성/활용도 | - (예제) | ++ | ++ (최종 OMO) |
| 표준/재사용(gen_ai.*) | + | + | ++ (양쪽 공통) |
| 초기 리스크 | ++ (낮음) | -- (높음) | + (단계적 완화) |

[표 7] 모니터링 대상 프레임워크 대안 비교 (LangGraph->OMO 2단계)

채택. LangGraph -> OMO 2단계. LangGraph는 그래프(노드) 실행이 트레이스 트리에 잘 매핑되고 Python 계측 예제가 풍부해 Mock LLM으로 SDK->Collector->백엔드 전 구간을 통제된 조건에서 end-to-end 검증하고 프레임워크 중립성을 입증하기에 적합하다. 이후 사내 표준 자율형 코딩 에이전트 OMO/OpenCode로 확장해 현업 정합성/활용도를 확보했다. 두 스택 모두 OpenTelemetry 표준(gen_ai.*)이라 계측/대시보드를 그대로 재사용한다.

위험 요인. 두 스택 병행 유지 부담 -> 공통 OTEL 표준으로 계측/대시보드를 공유하고, LangGraph는 PoC 범위로 한정.

선택 2. LLM 사용량 계측 방식

설계 근거. OMO 기본 계측은 실행 흐름(세션/에이전트/도구/MCP)만 남기고 모델/토큰/비용을 수집하지 않아, 제안 핵심 KPI(Model별 Token/비용)를 채울 계측 방식을 선택해야 했다.

- 후보 1) 자동 계측(auto-instrumentation) - 코드 수정 최소. 그러나 사내 자체호스팅 모델은 식별/가격 정보가 없어 비용이 0으로 누락되고, OMO 내부 위임(agent.execute)과 상관되지 않는다.

- 후보 2) OTel SDK 커스텀 계측 - 플러그인 내 gen_ai.completion 스팬 직접 기록 (채택) - message.updated(finish 또는 error)에서 모델/토큰을 표준 스팬으로 직접 기록하고 세션 루트 하위로 상관해 에이전트별 분리가 가능하다.

- 후보 3) APM 에이전트 / 로그 파싱 - 외부 상용 의존 또는 로그 후처리. 폐쇄망/표준 정합성/정확성에서 불리하다.

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 5] 자동 계측(auto-instrumentation) 구조

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 6] OTel SDK 커스텀 계측 구조 - plugin 내 gen_ai.chat 직접 기록 (채택)

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 7] APM 에이전트 로그 파싱 기반 계측 구조

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 8] OTel Collector 기술스택 (C&C View - otel-collector.yml)

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 9] OpenTelemetry 기반 기술 계층 스택 구성

| 품질속성 | 후보1 자동계측 | 후보2 커스텀계측 (채택) | 후보3 APM/로그 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계측 정확성 | + (사내모델 누락) | ++ (직접 기록) | + |
| 사내 모델 적합성 | -- (식별/가격 없음) | ++ (모델 식별 직접) | - |
| 유지보수성(표준) | + | ++ (gen_ai.* 표준) | - (벤더 종속) |
| 폐쇄망 적합성 | - | ++ (file exporter/무중단) | -- (SaaS 의존) |

[표 8] 계측 방식 대안 비교 (자동계측/커스텀/APM 로그)

채택. 사내 모델 식별까지 정확히 수집하면서 표준/폐쇄망 적합성이 높은 OTel 커스텀 계측을 채택. 수집 속성: gen_ai.request.model, gen_ai.system(프로바이더), gen_ai.usage.input/output/reasoning/total_tokens, gen_ai.usage.cost(제공 시), gen_ai.reasoning_present, gen_ai.skill_used, gen_ai.context.used_tokens/limit/usage_ratio, gen_ai.agent.name, session.id. 아울러 본 과제에서 실패 상태 계측을 신규 구축하였다 - 도구 실패(hook), MCP 실패, LLM 호출 자체 실패(인증/타임아웃/중단)를 모두 STATUS_CODE_ERROR + exception 이벤트로 기록해, 실패 유형과 무관하게 Jaeger에서 원인 스팬이 즉시 식별된다.

위험 요인. 플러그인 이벤트 스키마 변경/해석 오류 시 계측 왜곡 가능 -> 단위 테스트와 NOOP 폴백/예외 격리로 완화. 실증 사례: OpenCode가 성공 메시지에도 error: null을 명시적으로 내려주는 스키마 특성을 놓쳐 전 호출이 에러로 오판정되는 결함이 실측 중 발견되었고, 회귀 테스트 추가와 함께 즉시 수정하였다.

선택 3. 사내 모델 비용 산정 방식

설계 근거. OpenCode는 공개 모델 비용은 제공하나 사내 자체호스팅 모델(codemate 프록시의 CodeLLM Max/Pro/Image) 비용은 제공하지 않는다 - 모델 서버의 API 응답 자체에 비용 필드가 없는 원천 데이터 부재이며, 계측 코드로는 해결할 수 없다.

- 후보 1) reportedCost만 사용 - 사내 모델 비용이 항상 0 -> KPI 미충족.

- 후보 2) 계측 코드에 단가 내장 - 플러그인 코드에 모델별 단가를 하드코딩. 단가 변경 시마다 재빌드->폐쇄망 반입->재설치가 필요해 폐쇄망 운영 비용이 크다.

- 후보 3) Grafana 대시보드 변수 기반 모델별 단가 (채택) - 실측 토큰에 대시보드 템플릿 변수로 입력한 모델별 단가를 곱해 산정. 단가 변경이 UI 입력만으로 즉시 전체 패널에 반영된다.

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 10] reportedCost 단독 집계 구조 - 사내 모델 비용 미산정 한계

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 11] 계측 코드 내장 단가 구조 - 단가 변경 시 재배포 필요

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 12] Grafana 대시보드 변수 기반 모델별 단가 산정 구조 (채택)

| 품질속성 | 후보1 reportedCost | 후보2 코드 내장 단가 | 후보3 대시보드 변수 단가 (채택) |
| --- | --- | --- | --- |
| 산정 정확성 | -- (사내모델 0) | ++ | ++ (실측 토큰 x 단가) |
| 단가 변경 대응 | - | -- (재배포 필요) | ++ (UI 입력 즉시 반영) |
| 폐쇄망 운영성 | + | -- (반입 절차 반복) | ++ (재배포 불요) |
| 유지보수성 | + (단 무의미) | - | + (변수 6개 관리) |

[표 9] 비용 산정 방식 대안 비교

채택. 모델별 단가 입력용 템플릿 변수 6개(입력/출력 단가 x Max/Pro/Image)를 Grafana OMO Cost & Token Dashboard에 신규 추가하고, PromQL로 모델별 비용 패널을 구축했다. 단가 참고값은 각 모델이 동급으로 언급된 공개 모델의 2026-07 기준 공식/표준 API 단가를 사용했다(Max~GLM-5.2 1.40/4.40달러, Pro~Qwen3.5-397B 0.39/0.90달러, Image~Gemma4-31B 0.12/0.35달러 - 1M tokens 기준).

위험 요인. 참고 단가는 실제 계약 단가가 아닌 추정치 -> 실제 단가 확정 시 대시보드 변수만 교체하면 즉시 반영. 모델 구분 없이 단일 단가를 일괄 적용할 경우 비용이 두 자릿수 배 이상 과대 추정될 수 있음을 실측으로 확인하였다.

선택 4. 관측 백엔드

설계 근거. 트레이스(호출 트리)와 LLM 특화 지표(모델/토큰/비용)를 동시에, 그리고 폐쇄망에서 운영해야 한다.

- 후보 1) Jaeger 단독 - 호출 트리 추적은 우수하나 모델/토큰/비용 집계 화면이 없다.

- 후보 2) Jaeger + OpenLIT(+Prometheus/Grafana) (채택) - Jaeger로 호출 트리, OpenLIT(ClickHouse)로 gen_ai.* 기반 모델/토큰/비용 대시보드, Prometheus/Grafana로 시계열.

- 후보 3) 외부 SaaS 관측(APM/Langfuse 등) - 기능은 풍부하나 폐쇄망/비용/표준 측면에서 부적합.

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 13] Jaeger 단독 트레이스 백엔드 구조

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 14] Jaeger+OpenLIT 병행 구조 - 호출 트리 LLM 특화 지표 동시 확보 (채택)

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 15] 외부 SaaS 관측 구조 (APM Langfuse 등) - 폐쇄망 반출 제약

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 16] Jaeger 기술스택 (C&C View - all-in-one)

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 17] OpenLIT 기술스택 (C&C View)

| 품질속성 | 후보1 Jaeger 단독 | 후보2 Jaeger+OpenLIT (채택) | 후보3 외부 SaaS |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM 특화 가시성 | - (집계 화면 부재) | ++ (모델/토큰/비용) | ++ |
| 폐쇄망 적합성 | ++ | ++ (전부 self-host) | -- (외부 의존) |
| 비용 | ++ | + (오픈소스) | -- (라이선스) |
| 표준 정합성 | + | ++ (gen_ai.*) | + |

[표 10] 트레이스 백엔드 대안 비교 (Jaeger/OpenLIT 병행)

채택. Jaeger + OpenLIT 병행(+Prometheus/Grafana). 단일 도구로는 호출 트리와 LLM 지표를 동시에 얻기 어렵다.

| 컴포넌트 | 역할 | 채택 이유 |
| --- | --- | --- |
| OTel Collector (contrib) | 수집/가공 허브 | OTLP 표준 수신 + 마스킹(redaction/transform)/batch/라우팅을 앱 밖에서 중앙화. ClickHouse exporter/OTTL/spanmetrics가 contrib 배포판에만 있어 core 대신 채택. |
| Jaeger (all-in-one) | 트레이스(호출 트리) | 세션->에이전트->도구->LLM 워터폴/지연/병목/실패 스팬 특정에 특화된 분산추적 표준. 경량 단일 컨테이너로 폐쇄망 부담 최소. |
| ClickHouse | 트레이스 저장소 | OpenLIT 백엔드 저장 계층. 컬럼형 OLAP로 대량 스팬/속성을 고속 집계. |
| OpenLIT | LLM 특화 대시보드 | gen_ai.* 기반 모델별 Requests/Tokens/Cost. 우리가 주입한 표준 속성과 OpenLIT 쿼리 컨벤션이 1:1 일치. |
| Prometheus | 시계열 메트릭 | omo_* 카운터/spanmetrics 저장. 사실상 표준 TSDB. |
| Grafana | 통합 대시보드 | Prometheus 데이터소스 기반 KPI 종합/비용/A/B 회귀/트레이스 통계 대시보드. 파일 프로비저닝으로 폐쇄망에서도 git pull -> 파일 복사만으로 갱신. |

[표 11] 관측 스택 컴포넌트 구성과 채택 이유

위험 요인. 백엔드 다수 운영 부담 -> docker-compose 단일 기동 + 에어갭 이미지 패키징으로 완화. 실운영에서 확인된 추가 제약: Jaeger all-in-one의 기본 in-memory 저장소는 시간 범위 기반 검색이 불안정해, 트레이스 탐색은 Jaeger/OpenLIT 자체 UI를 직접 사용하는 것으로 역할을 정리하였다.

선택 5. 중요정보(PII/사내 기밀) 필터링/마스킹 레이어 (정규표현식 기반, 채택)

설계 근거. 본 계측은 실행 추적 정확도를 위해 프롬프트/응답 본문을 스팬에 저장한다(gen_ai.prompt/completion, 최대 4,000자). 따라서 개인정보/사내 기밀(LOT/EQPID 등)이 저장소로 유출되지 않도록, exporter 이전 단계(OTel Collector)에서 중요정보를 식별/마스킹하는 전용 필터링 레이어를 둔다.

- 후보 1) 정규표현식(Regex) 기반 필터링 (채택) - 주민번호/전화번호/이메일/카드/API 키 등 형식이 명확한 항목을 패턴 매칭으로 마스킹.

- 후보 2) NER(개체명 인식) 기반 필터링 - 문맥으로 개체를 추출해 탐지. 별도 AI 모델 구동으로 리소스/지연이 크고 도메인 특화 기밀은 사전학습 범위 밖.

- 후보 3) 키워드 딕셔너리 기반 필터링 - 사전 등록 키워드 매칭. 빠르고 도메인 용어 추가가 쉬우나 변형/유사어 탐지 한계.

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 18] 정규표현식(Regex) 기반 마스킹 구조 - Collector 이중 가드레일 (채택)

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 19] NER(개체명 인식) 기반 마스킹 구조 - GPU 리소스 도메인 기밀 탐지 한계

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 20] 키워드 딕셔너리 기반 마스킹 구조 - 변형 유사어 탐지 한계

| 구분 | 정규표현식 (채택) | NER 기반 | 키워드 딕셔너리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성능(속도) | 빠름 (++) | 느림/모델 구동 (--) | 빠름 (+) |
| 보안성 | 형식 명확 항목 고정밀, 자연어 내 정보엔 한계 (+) | 문맥 인식 가능 (+) | 정확 매칭만, 변형에 약함 (+) |
| 폐쇄망/리소스 | ++ (경량) | -- (모델/GPU) | + |
| 운영 통제성 | ++ (규칙 직접 관리) | - (재학습) | + (사전 관리) |

[표 12] 마스킹 방식 대안 비교 (정규표현식/NER/키워드 딕셔너리)

채택. 명확한 보안과 실행 성능 비저하를 가장 균형 있게 만족하는 정규표현식 기반 필터링을 채택했다. 실제 구현은 Collector 단 이중 가드레일로 동작한다 - redaction 프로세서가 이메일/주민등록번호/휴대폰/신용카드/API 키/토큰을 매칭 부분만 마스킹하고, transform(OTTL) 프로세서가 반도체 팹 특화 키(RCP/RECIPE/LOT/STEP/EQPID) 값을 앞 3자만 남기고 부분 마스킹한다(예: LOT:ABC*).

위험 요인. 정규표현식은 형식이 명확한 정보에만 유효하므로 문장 속에 자연스럽게 녹아든 정보는 노출될 수 있다 -> 도메인 전문가 피드백으로 패턴 커버리지를 주기적으로 확대하고, 필요 시 NER 계층을 후속 보강한다.

4.3 성능 개선 포인트 (기본 구성 대비 추가 최적화)

과제 도입 전/후가 아니라, 기본 설정/구조로 수행했을 때 대비 추가로 적용한 최적화와 그 효과다.

| 최적화 | 방법 / 이유 | 개선 전->후 · 측정 방법/조건 |
| --- | --- | --- |
| 저장량 절감 | 프롬프트/응답 본문 4,000자 제한 + 도구 인자는 값 대신 키 이름만 수집(민감정보 미수집 겸용) | 기본(전량) 대비 수집 바이트 감소, 동일 세션 표본 대조 |
| 실패 가시성 확보 | 도구/MCP/LLM 실패의 스팬 상태 미기록 공백을 발견/수정 | 수정 전: 84만 스팬 전량 STATUS_CODE_UNSET(원인 파악 불가) -> 수정 후: 3개 실패 계층 모두 원인 스팬 즉시 식별 실측 |
| 비용 가시화 | 모델별 단가 변수 x 실측 토큰 기반 비용 패널 신규 구축 | 단일 단가 일괄 적용 대비 과대 추정 배율 실측 |
| 컨텍스트 한도 반영 | provider.*.limit.context 설정 기반 모델별 사용률 산출 (코드 변경 없음) | 설정 전: 사내 모델 사용률 표출 불가(No data) -> 설정 후: 모델별 실제 한도(202K/262K/128K) 기준 사용률 표출 |
| 수집 정책 분리 | Collector batch/sampling/마스킹 중앙화로 앱 재배포 없이 정책 변경 | 정책 변경 반영 시간(앱 재배포 대비) |
| A/B 회귀 비교 구조 | 시나리오 길이+간격 변수로 두 실행 구간을 자동 분리 비교 | 실측: 동일 스킬 한국어/영어 비교 - 컨텍스트 토큰 약 11% 차이 검출 |
| 재사용성 | 지표명/속성 표준화(gen_ai.*) - LangGraph PoC와 OMO가 동일 대시보드 공유 | 신규 담당자 재현/이해 시간 |
| 배포 추적성 | git 태그에 빌드 산출물 포함, service.version으로 실배포 버전 원격 검증 | 버전 불일치(캐시 미갱신) 실측 탐지 사례 확보 |

[표 13] 성능 개선 포인트 (개선 전->후 측정 방법)

4.4 시스템 동작 증빙

본 절은 5개 핵심 KPI의 실측 상세이다. 텍스트/수치/쿼리는 폐쇄망 실측 결과를 그대로 기재하였으며, 스크린샷은 삽입 위치만 표시하였다(원본 캡처 파일 확보 후 채워 넣을 것).

(1) Trace 수집률

파이프라인 수집률 (Grafana KPI 1 - 100%): OTEL Collector 자체 메트릭으로 계측한 스팬 수신 성공률. 측정식은 accepted / (accepted + refused)이며, 측정 구간(최근 1시간, 15초 간격) 동안 거부 스팬 0건으로 수집률 100%를 기록하였다.

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 21] Trace 수집률 Grafana 게이지 (100%)

세션 단위 구조적 수집 완전성 (Jaeger 실측 캡처): 2026-07-15 08:48 시작된 실 사용 세션(트레이스 ID 15f2c50...)에서 총 121개 스팬이 단일 트레이스로 수집되었고, 고아(orphan) 스팬은 0건이었다. 루트는 Sisyphus - ultraworker.user.prompt로 정확히 잡혔으며, 트레이스 Depth 3은 위임 구조가 부모-자식 관계로 연결되었음을 보여준다.

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 22] Jaeger 트레이스: Sisyphus 세션 스팬 트리

| 검증 항목 | 측정값 | 판정 기준 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 총 스팬 수 | 121 | - | 전체 실행 단계 수집 |
| 루트 스팬 수 | 1 | = 1 | 파편화 없음 |
| 고아 스팬 수 | 0 | = 0 | 부모 유실 없음 |
| 루트 도달 가능 스팬 | 121/121 (100%) | = 총 스팬 수 | 트리 단절 0건 |
| 트레이스 깊이 | 3 | ≥ 3 | 메인->위임->서브에이전트 |
| 계층1 세션/프롬프트 | 1 | ≥ 1 | OK |
| 계층2 에이전트 위임 | 2 | ≥ 1 | OK |
| 계층3 도구/MCP 호출 | 93 | ≥ 1 | OK |
| 계층4 LLM 호출 | 25 | ≥ 1 | OK |

[표 14] Trace 수집률 검증 결과

측정 방법: Prometheus 쿼리 100 * rate(otelcol_receiver_accepted_spans[5m]) / (accepted + refused), ClickHouse 직접 쿼리로 스팬 집계 및 재귀 CTE 기반 트리 도달성 검증.

(2) 원인 파악 시간

목적: Jaeger 트레이스에서 실패 계층(외부 시스템 MCP / 로컬 파일시스템 / 네트워크 HTTP)에 관계없이 원인 스팬 한 번 클릭으로 즉시 식별 가능함을 증빙.

계측 공백 발견 및 수정 이력

| 버전 | 수정 내용 |
| --- | --- |
| otel.13 | 도구(hook) 실행 실패 시 스팬 상태가 기록되지 않던 문제 수정 - 이전엔 실패해도 전체 84만 스팬이 STATUS_CODE_UNSET이었음 |
| otel.14 | MCP 서버 이름 분류 정규화 - 공백/대문자 포함 서버명 호출이 hook.*로 잘못 분류되던 문제 수정 |
| otel.15 | LLM 호출 자체의 실패(인증/타임아웃/중단)도 gen_ai.completion.* 스팬에 STATUS_CODE_ERROR로 기록되도록 확장 |
| otel.16 | 긴급 수정: error !== undefined 판정 로직이 OpenCode의 error: null을 에러로 오판정하던 버그 수정 |

| # | 시나리오 | 원인 스팬 | 실측 증빙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MCP 도구 실패 (외부 시스템) | librarian.mcp.grep_app.grep_app_searchGitHub (523ms) | otel.status_code=ERROR, error=true, mcp.server_name=grep_app, Logs(1) exception |
| 2 | 파일 시스템 에러 (로컬) | {agent}.hook.read (64.5ms) | exception.message: File not found + 스택트레이스 |
| 3 | 네트워크/HTTP 페치 실패 | librarian.hook.webfetch (567ms) | otel.status_code=ERROR, error=true, hook.error=true, Logs(1) exception |

[표 15] 원인 파악 실측 시나리오

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 23] Jaeger: librarian.mcp.grep 스팬 예외 로그 (MCP 실패)

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 24] Jaeger: ultraworker.host.read 스팬 (로컬 파일 실패)

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 25] Jaeger: librarian.hook.webfetch 스팬 (네트워크 실패)

세 시나리오는 각각 외부 시스템(MCP) / 로컬 파일시스템 / 네트워크(HTTP)로 실패 계층이 서로 다르며, 모두 트레이스 목록에서 빨간색 에러 아이콘으로 즉시 식별되었고, 스팬 클릭 -> Logs 탭 한 번으로 에러 메시지/원인/스택트레이스까지 도달하였다. 별도 로그 검색이 전혀 필요 없었다.

(3) 사고 과정(CoT) 캡처율

측정식: 100 * (gen_ai_reasoning_present=true 스팬 rate) / (전체 gen_ai.completion 스팬 rate). 측정 구간(2026-07-15 21:52~21:56, 15초 간격) 동안 캡처율 100%를 기록하였다(목표 80% 이상).

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 26] CoT 캡처율 Grafana 게이지 (100%)

Prometheus API 교차 검증으로 UI 표시값과 원본 쿼리 결과가 100으로 정확히 일치함을 확인하였다.

(4) 사용량 가시성

개선 전 - 분산/집계 불가: 모델별 토큰/비용 데이터가 세션/프로세스 로그에 흩어져 있어 집계할 표준화된 방법이 없었다. 개선 후 - gen_ai.* 표준 속성 수집 + 비용 산정 체계 보완: 모델, 입력/출력 토큰, 호출 수는 표준 속성으로 수집되며, 비용은 자체호스팅 모델 특성상 원천 데이터가 없어 Grafana 모델별 단가 변수 x 실측 토큰으로 별도 산출한다.

| CodeLLM 모델 | 동급 모델 | 입력 단가 (USD/1M) | 출력 단가 (USD/1M) | 단가 출처 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CodeLLM-Max | GLM-5.2 (Z.ai) | 1.40 | 4.40 | Z.ai 공식 |
| CodeLLM-Pro | Qwen3.5-397B | 0.39 | 0.90 | Qwen 공식 |
| CodeLLM-Image | Gemma4-31B | 0.12 | 0.35 | 표준가(OpenRouter 등) |

[표 16] 모델 매핑 및 토큰 단가

| 항목 | CodeLLM-Max | CodeLLM-Pro | CodeLLM-Image |
| --- | --- | --- | --- |
| 모델 타입 | Text/Code/Chat/Agent | Text/Code/Chat/Agent | Text/Image/Code/Chat/Agent |
| 아키텍처 | MoE | MoE | MoE (활성 파라미터 ~4B) |
| Context Window | 202K Tokens | 262K Tokens | 128K Tokens |
| Max Output | 32K Tokens | 32K Tokens | 32K Tokens |
| 출시일 | 2026-06 | 2026-06 | 2026-03 |

[표 17] CodeLLM 모델 기술 사양 (동급 모델 선정 근거)

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 27] Grafana 비용 대시보드 (모델별 누적 비용)

| 핵심 지표 | 확인된 패널 | 실측값 (CodeLLM-Max / Pro / Image) |
| --- | --- | --- |
| 모델 | Model별 토큰 사용량 (도넛) | 3개 모델 분리 표출 (84% / 16% / 1%) |
| 입력/출력 토큰 | Model별 토큰 사용량 (표) | 273 Mil / 51.4 Mil / 2.06 Mil |
| 호출 수 | Model별 호출 횟수 추이 | 1.74 / 0.562 / 0.719 req/s |
| 비용 | 모델별 예상 비용 | 384.5 / 20.3 / 0.3 달러 |
| 합계 비용 | 모델별 예상 비용 (합계) | 405.0 달러 |

[표 18] 사용량 가시성 핵심 지표 실측값

이 모델별 합산치(405.0달러)는 모델 구분 없이 전체 트래픽에 Max 단가를 일괄 적용한 기존 수동 단가 기준 패널의 67.3K달러와 크게 어긋난다(약 166배). 모델별로 분리 집계하지 않으면 비용이 두 자릿수~세 자릿수 배로 과대 추정될 수 있음을 정량적으로 보여준다.

| 모델 | 실제 한도 | 선택 기간 내 최대 사용률 |
| --- | --- | --- |
| CodeLLM-Image | 128K | 71.2% |
| CodeLLM-Max | 202K | 61.2% |
| CodeLLM-Pro | 262K | 54.7% |

[표 19] 모델별 컨텍스트 한도 대비 사용률

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 28] 모델별 컨텍스트 사용률 (한도 대비)

(5) 회귀 비교

목적: 동일 시나리오를 반복 실행했을 때 결과를 자동으로 비교할 수 있는가를 검증. 배경 - 컨텍스트 누적으로 인한 재현성 저하: 고객사 배포 환경의 모델 컨텍스트 윈도우 한도는 약 256K 토큰(실측 설정값 기준 CodeLLM-Pro 262K)이다. AI-DLC 스킬 활용 시 스킬 입력 데이터, AI-DLC 입력 파일, 에이전트별 시스템 프롬프트, 단계별 산출물이 함께 컨텍스트에 누적되며 재현성이 떨어지는 현상이 관찰되어, 원인 분석 결과 스킬이 한국어로 작성된 점을 확인하고 영문 번역 효과를 측정하였다.

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 29] AI-DLC 분석 첫 단계 그래프 구조도

동일한 요구사항 분석 스킬(anl-functional-req-definition, AI-DLC 1단계)을 한국어 원본과 영어 번역본으로 각각 실행하여 비교하였다. 모델은 CodeLLM-Pro로 고정하여 모델 차이가 결과에 섞이지 않도록 통제하였다.

|  | 컨텍스트 토큰 |
| --- | --- |
| A (한국어) | 113,542 |
| B (영어) | 100,985 |
| 차이 | -12,557 (약 -11.1%) |

[표 20] 회귀 비교 컨텍스트 토큰 측정

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 30] Jaeger: 한글 SKILL 스팬 (토큰 비용 속성)

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 31] Grafana 한글/영문 SKILL 사용시 컨텍스트 크기 비교 대시보드

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 32] Jaeger: 영문 SKILL 전체 세션 엔드투엔드 스팬 트리

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 33] SDS AI-DLC SKILL 적용 사례 문서 (사내 공유 자료)

한국어가 영어보다 약 11% 더 많은 토큰을 소비하였다. CodeLLM-Pro 컨텍스트 사용률(선택 기간 내 최대 54.7%, 262K 한도)과 함께 보면, AI-DLC 1단계 스킬 실행 한 번만으로도 한도의 상당 부분을 소비하고 있어, 단계가 누적될수록 컨텍스트 압박과 재현성 저하 위험이 더 커질 것으로 예상된다.

성공률/에러율 자동 집계 발견 및 수정: 검증 과정에서 성공률 패널이 A/B 모두 0%로 표시되는 이상 현상을 발견하였다. otel.15에서 추가한 LLM 에러 판정 로직(error !== undefined)이 error: null을 에러 있음으로 오판정한 것이 원인이었으며, != null로 즉시 수정(otel.16)하고 회귀 테스트를 추가하였다.

대시보드 구조 개선: A 시나리오 길이 / A->B 간격 / B 시나리오 길이 3개 변수로 분리하여 두 구간이 겹치지 않도록 자동 분리하는 구조를 신규 구축하였다.

KPI 실측 종합

| KPI | 계산식 |
| --- | --- |
| Trace 수집률 | 100 * accepted / (accepted + refused) |
| 원인 파악 시간(근사) | agent.execute.* p95 레이턴시 |
| CoT 캡처율 | 100 * (reasoning_present=true rate) / (전체 gen_ai.completion rate) |
| 사용량 가시성(에러율) | 100 * (STATUS_CODE_ERROR rate) / (전체 agent.execute rate) |
| 회귀 비교(토큰 절감률) | (A토큰 - B토큰) / A토큰 * 100 |

[표 21] KPI 계산식

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 34] Agent, MCP 호출 측정

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 35] Grafana OMO KPI 종합 대시보드

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 36] Prometheus 네이티브 UI

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 37] omo_* 시계열 조회

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 38] Grafana Span Duration Breakdown (Agent Tool MCP p50/p99)

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 39] Grafana omo-traces 대시보드 (Agent/Tool/MCP/LLM 집계)

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 40] OpenLIT 사용량 대시보드 (Requests/Tokens/Cost)

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 41] Jaeger 훅 지연 상위 패널 시계열 상세

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 42] Jaeger Trace Graph: 세션 호출 트리 전체

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 43] 마스킹 검증: PII 입력 프롬프트의 스팬 처리 결과

5. 시스템 구조 설명

전체 구조는 (1) 대상/외부 연계, (2) 수집 파이프라인, (3) 저장/가시화 백엔드의 3계층으로 구성된다.

5.1 전체 아키텍처 구조

| Layer | Module | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 계측 대상 | OpenCode | 사용자는 OpenCode에 질문/명령을 입력한다. |
| 계측 대상 | OMO Plugin (otel-core) | OpenCode에 로드되는 사내 플러그인 하니스. 커스텀 OTEL 계측을 추가해 실행 흐름과 gen_ai.* 지표를 표준 스팬으로 생성한다. |
| 계측 대상 | OTel SDK / Exporter | OpenTelemetry JS SDK. 생성 스팬을 OTLP/file/console로 내보낸다. 비활성 시 SDK 미로드로 오버헤드 0. |
| 계측 대상 | 계측 스팬 (Trace Tree) | user.prompt / agent.execute.{name} / {agent}.hook.{tool} / {agent}.mcp.{server}.{tool} / {agent}.gen_ai.completion.{model}을 하나의 실행 트리로 상관. |
| 외부 시스템 | DS전자 고객사 LLM (CodeLLM) | 폐쇄망에 서빙되는 자율형 코딩용 LLM. Max/Pro/Image 3종(codemate 프로바이더). 비용/컨텍스트 한도는 응답에 미포함. |
| 수집/가공 | OTLP Receiver | gRPC :4317 / HTTP :4318로 텔레메트리를 표준 프로토콜로 수신. |
| 수집/가공 | 마스킹 가드레일 | PII와 사내 기밀을 정규표현식으로 마스킹. 저장소에는 마스킹된 데이터만 남긴다. |
| 수집/가공 | spanmetrics Connector | 스팬을 호출수/지연 메트릭으로 변환. 모델/에이전트/에러 상태 등이 메트릭 차원으로 승격. |
| 수집/가공 | Processors | memory_limiter/resource/batch로 수집 정책을 앱 밖에서 중앙화. |
| 저장 | Jaeger | 분산 트레이스(호출 트리)를 저장. |
| 저장 | ClickHouse | gen_ai.usage.* 등 대량 스팬 속성을 고속 집계, OpenLIT 백엔드 저장소. |
| 저장 | Prometheus | omo_* 카운터/spanmetrics를 저장하는 TSDB. |
| 저장 | OpenLIT App DB (SQLite) | user/org/project, datasource config 등 기준정보 저장. |
| 관측/시각화 | Jaeger UI | 세션->에이전트->도구->LLM 호출 트리/워터폴 시각화. |
| 관측/시각화 | OpenLIT | gen_ai.* 기반 모델별 Requests/Tokens/Cost 대시보드. |
| 관측/시각화 | Grafana | omo-kpi/omo-cost/omo-regression/omo-traces 대시보드. |
| 폐쇄망/무중단 | File Exporter | OTLP 미가용 환경에서 로컬 JSONL로 저장 후 사후 분석. |
| 폐쇄망/무중단 | 예외 격리 / NOOP | 전 계측 구간 try/catch + OTEL 비활성 기본값. 관측 스택이 멈춰도 무중단. |

[표 22] 전체 아키텍처 구성요소 (Layer / Module / 설명)

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 44] AI Agent 운영 가시화 시스템 블록 다이어그램

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 45] OMO 구현 Deployment 뷰

5.2 데이터 흐름 (관측성 시퀀스)

- 1. 개발자가 OpenCode(OMO CLI)에 프롬프트를 입력한다.

- 2. OMO 플러그인이 DS전자 고객사 LLM에 요청을 전달한다.

- 3. LLM이 응답과 함께 사용량(input/output/reasoning 토큰)을 반환한다. 비용은 반환하지 않으며, 대시보드 단가 산정으로 보완.

- 4. 플러그인이 user.prompt / agent.execute.{name} / {agent}.hook/{mcp} 스팬을 생성해 세션 루트 아래 하나의 실행 트리로 연결한다. 실패 시 STATUS_CODE_ERROR와 exception 이벤트를 기록한다.

- 5. 응답이 완료(또는 실패)되면 {agent}.gen_ai.completion.{model} 스팬(모델/토큰/CoT/skill/컨텍스트 사용률, 실패 시 에러 상태)을 기록한다.

- 6. 생성된 스팬을 OTel SDK/Exporter로 전달한다.

- 7. OTel SDK가 OTLP로 스팬과 메트릭을 OTel Collector에 전송한다.

- 8. Collector가 마스킹(PII, 사내 기밀)을 모든 exporter 이전에 수행한다.

- 9. 마스킹된 트레이스/메트릭을 관측성 백엔드(Jaeger/ClickHouse/Prometheus)에 적재한다.

- 10. OpenLIT은 ClickHouse를 직접 조회해 모델별 토큰 대시보드를 구성하고, Grafana는 PromQL로 KPI/비용/A-B 회귀 비교를 계산한다.

- 11. 개발자가 대시보드를 조회해 병목/원인과 사용량을 진단한다.

[스크린샷/그림 삽입 위치]

[그림 46] OMO 관측성 시퀀스 다이어그램

5.3 외부 시스템 연계

네트워크 경계: 업로드/반출 차단, 조회/다운로드만 허용되는 단방향(outbound read-only) 폐쇄망이다. '폐쇄망'이 인터넷을 전부 막는다는 뜻이 아니라, 나가는 조회/다운로드 요청은 허용하되 데이터 업로드/반출은 차단되는 구조다. 이 경계 덕분에 사내 LLM 호출뿐 아니라 조회형 MCP 연동(사내 Confluence/검색, 외부 GitHub 코드검색)도 함께 가능하다.

[그림 47] OMO 외부 시스템 연계 - 네트워크 경계 구조

사내 LLM (CodeLLM Max/Pro/Image, 3종): 외부 공개 LLM은 미사용. OpenCode가 추론 요청을 사내 LLM에 보내고, 응답의 모델/토큰이 계측되어 파이프라인으로 흐른다.

조회형 MCP 연동: sds confluence(사내 문서 검색), DS Search(사내 코드/자료 검색), grep_app(GitHub 코드검색, 외부 인터넷)이 실 세션에서 사용되며, 도구 호출은 {agent}.mcp.{server}.{tool} 스팬으로 동일하게 계측된다. 이들 역시 네트워크 경계상 조회/다운로드만 가능하며, 소스코드나 사내 데이터를 이 경로로 업로드/반출하는 것은 차단된다.

6. 소스 코드 설명

본 과제의 소스는 DS 고객사 폐쇄망 내부에서 작성/검증되었으며, 고객사 보안 정책상 소스 전체를 외부로 반출할 수 없다. 따라서 본 장과 부록 A는 본인이 직접 작성/수정한 핵심 영역만을 발췌/정리한 것이다. 본인 직접 작성/수정 영역은 심사 대상으로 약 34파일(+4,950/-6)이다.

6.1 계측 코어 패키지 packages/otel-core

전체 신규 작성, 23파일 (+2,203/-53). git 이력 기준 전량 신규 파일이며, 이 과제 이전에는 otel-core 패키지 자체가 존재하지 않았다.

| 경로 | 역할 | 구분 |
| --- | --- | --- |
| init.ts / config.ts | SDK 초기화/환경설정 병합 - 비활성 기본값, 실패 시 NOOP 폴백(무중단) | 신규 작성 |
| context.ts | 스팬 시작/안전 종료 헬퍼(startSpan/endSpanSafely) - 실패 시 STATUS_CODE_ERROR+exception 기록 | 신규 작성 |
| session-span-context.ts | 세션 루트 지연 생성/위임 루트 바인딩 race 해결(bindRoot/waitForBind) -> 고아 트레이스 방지 | 신규 작성 |
| delegate-span-registry.ts | 위임 task<->Span 매핑 - 비동기 완료 지점에서 안전 종료 | 신규 작성 |
| gen-ai-usage-metrics.ts | 토큰/비용 Prometheus 카운터(모델/에이전트 라벨) | 신규 작성 |
| gen-ai-context-usage-metrics.ts | 컨텍스트 사용률 게이지(used_tokens는 한도 미해결 모델도 항상 기록) | 신규 작성 |
| otlp-http-span/metric-exporter.ts | OTLP/HTTP(JSON) 직접 인코딩 - gRPC/proto 의존 없이 Bun 런타임 호환 | 신규 작성 |
| file-span/metric-exporter.ts | 폐쇄망용 JSONL 로컬 저장(traces.jsonl/metrics.jsonl) | 신규 작성 |
| *.test.ts (7파일) | 초기화/설정/컨텍스트/레지스트리/메트릭 단위 테스트(bun:test) | 신규 작성 |

[표 23] otel-core 파일별 역할

디렉토리 구조 (23/23 신규 작성, 100%)

packages/otel-core/

├── index.d.ts                              신규   패키지 타입 선언

├── package.json                            신규   패키지 매니페스트

├── tsconfig.json                           신규   TS 빌드 설정

└── src/

├── init.ts                             신규   SDK 초기화 · exporter 선택 · NOOP 폴백

├── init.test.ts                        신규

├── config.ts                           신규   환경변수/파일 설정 병합 (기본값 비활성)

├── config.test.ts                      신규

├── constants.ts                        신규   기본 엔드포인트·서비스명·샘플링 상수

├── context.ts                          신규   startSpan · endSpanSafely (에러 상태 기록)

├── session-span-context.ts             신규   세션 루트 지연 생성 · 위임 race 해결

├── session-span-context.test.ts        신규

├── delegate-span-registry.ts           신규   위임 task↔Span 매핑

├── delegate-span-registry.test.ts      신규

├── gen-ai-usage-metrics.ts             신규   토큰·비용 Prometheus 카운터

├── gen-ai-usage-metrics.test.ts        신규

├── gen-ai-context-usage-metrics.ts     신규   컨텍스트 사용률 게이지

├── gen-ai-context-usage-metrics.test.ts 신규

├── otlp-http-span-exporter.ts          신규   OTLP/HTTP(JSON) 스팬 익스포터

├── otlp-http-metric-exporter.ts        신규   OTLP/HTTP(JSON) 메트릭 익스포터

├── file-span-exporter.ts               신규   폐쇄망용 traces.jsonl 로컬 저장

├── file-metric-exporter.ts             신규   폐쇄망용 metrics.jsonl 로컬 저장

├── index.ts                            신규   패키지 공개 API 재노출

└── types.ts                            신규   공용 타입 정의

플러그인 계측 연동 packages/omo-opencode/src

| 경로 | 역할 | 구분 |
| --- | --- | --- |
| plugin/gen-ai-completion-span.ts | 계측 핵심 - {agent}.gen_ai.completion.{model} 스팬 기록, user.prompt 턴 루트 캡처/프롬프트 정제 | 신규 작성 |
| plugin/tool-span-tracker.ts | {agent}.hook.{tool} / {agent}.mcp.{server}.{tool} 스팬 생성/종료, 인자는 키 이름만 수집 | 신규 작성 |
| plugin/event.ts | message.updated/message.part.updated 이벤트에서 계측 호출 - fire-and-forget | 수정 |
| plugin/tool-execute-before/after.ts | 도구 실행 전/후 훅에 스팬 추적 연동 | 수정 |
| shared/mcp-tool-classifier.ts | MCP 서버명 판별 - 정규화 후 최장 접두 매칭 | 신규 작성 |
| shared/session-skill-usage-state.ts | 세션별 skill 사용 여부(A/B 비교용 저카디널리티 태깅) | 신규 작성 |
| shared/model-context-limits-cache.ts | 모델별 컨텍스트 한도 전역 미러 | 신규 작성 |
| *.test.ts (4파일) | 완료 스팬/도구 스팬/MCP 분류/에러 경로 단위 테스트 | 신규 작성 |
| config/schema/otel.ts | OTEL 설정 스키마(enabled/endpoint/exporter/sampling_rate) | 수정 |

[표 24] omo-opencode 계측 연동 파일별 역할

관측 인프라 구성 (본인 구성/수정)

| 경로 | 역할 | 구분 |
| --- | --- | --- |
| stack/docker-compose.yml | 관측 스택 6종 단일 기동, 에어갭 이미지 태그 고정 | 구성 |
| stack/otel-collector.yml | OTLP 수신 -> redaction(PII)/transform(사내 기밀) 마스킹 -> batch -> Jaeger/ClickHouse/Prometheus 분기 | 구성 |
| stack/grafana/dashboards/*.json | omo-kpi/omo-cost/omo-regression/omo-overview/omo-traces 5종 | 구성/수정 |
| stack/openlit-seed-fix/seed.js | OpenLIT 기준정보(SQLite/Prisma) 부트스트랩 | 구성 |
| scripts/package-*.ps1 / deploy/plugin-airgap/ | 폐쇄망 오프라인 패키징/git 태그 기반 반입 체계 | 구성 |

[표 25] 관측 인프라 구성 파일별 역할

오픈소스 원본(참고, 비심사): packages/omo-opencode/src/*(계측 외 전체) - OMO 멀티에이전트 하니스(에이전트/도구/MCP/스킬 시스템), OpenCode 본체 - CLI 하니스/플러그인 호스트/이벤트 버스.

6.2 계측 클래스 구조

패키지 구조와 클래스 관계는 Mermaid로 작성 후 별첨 omo-otel-diagrams.drawio(패키지/클래스 2탭)로도 산출하였다. 아키텍처 패턴: 계측 대상 -> 수집/가공 -> 저장/가시화 3계층이 서로 '다음 계층'만 알고 이전 계층 존재를 모르는 파이프-앤-필터(Pipes-and-Filters) 파이프라인 구조다. OTel Collector의 마스킹 가드레일은 모든 exporter 이전 단계에 위치해 하위 백엔드 전체에 공통 적용되는 인터셉터(cross-cutting concern) 패턴이다.

[그림 48] OMO관측용 개발 Package Diagram

[그림 49] OMO관측용 개발 Class Diagram

| 클래스 | 파일 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| SpanExporter | (OTel SDK 인터페이스) | 스팬 내보내기 계약 |
| OtlpHttpSpanExporter | otel-core/otlp-http-span-exporter.ts | OTLP/HTTP(JSON) 직접 인코딩, gRPC/proto 미의존(Bun 호환) |
| FileSpanExporter | otel-core/file-span-exporter.ts | traces.jsonl 로컬 저장(폐쇄망 폴백) |
| ConsoleSpanExporter | (OTel SDK 기본 제공) | 콘솔 출력 |
| OtelInit | otel-core/init.ts | SDK 초기화/exporter 선택 |
| NullTelemetry | otel-core/init.ts 내부 | NOOP tracer/meter - 비활성 또는 초기화 실패 시 반환 |
| Context | otel-core/context.ts | 에러 시 recordException + STATUS_CODE_ERROR 기록 |
| SessionSpanContext | otel-core/session-span-context.ts | 세션 루트 지연 생성, 위임 race를 이벤트 대기로 해결, 모듈 로드 시 단일 인스턴스로 export |
| DelegateSpanRegistry | otel-core/delegate-span-registry.ts | taskId <-> Span 매핑 |
| GenAiUsageMetrics | otel-core/gen-ai-usage-metrics.ts 등 | 토큰/비용 Prometheus 카운터/게이지 |
| ModelContextLimitsCache | omo-opencode/shared/model-context-limits-cache.ts | provider.*.limit.context 전역 미러 |
| McpToolClassifier | omo-opencode/shared/mcp-tool-classifier.ts | 정규화 후 최장 접두 매칭으로 MCP 서버명 판별 |
| SessionSkillUsageState | omo-opencode/shared/session-skill-usage-state.ts | 세션별 skill 사용 여부(A/B 태깅) |
| ToolSpanTracker | omo-opencode/plugin/tool-span-tracker.ts | hook/mcp 스팬 생성/종료, 인자는 키 이름만 수집 |
| GenAiCompletionSpan | omo-opencode/plugin/gen-ai-completion-span.ts | gen_ai.completion 스팬 기록, user.prompt 턴 루트 캡처 |
| EventHandler | omo-opencode/plugin/event.ts | OpenCode 이벤트 버스 구독(fire-and-forget) |

[표 26] 주요 클래스와 파일 경로 역할

| 패턴 | 정의 | 적용 위치 | 이 구조에서의 장점 |
| --- | --- | --- | --- |
| Strategy | 동일 인터페이스로 여러 알고리즘을 캡슐화해 런타임에 교체 가능하게 하는 패턴 | SpanExporter 인터페이스 + Otlp/File/Console 3구현체 | 배포 환경에 따라 전송 방식만 바뀌고 계측 코드 전체는 어떤 exporter인지 몰라도 됨 |
| Factory Method | 객체 생성 로직을 별도 메서드로 분리하는 패턴 | init.ts의 createExporter(config) | 설정값 하나만 바꾸면 자동 생성, 분기가 한 곳에 모임 |
| Null Object | '없음'을 아무 동작 안 하는 실제 객체로 표현하는 패턴 | initializeOtel()의 NOOP tracer/meter 반환 | 계측 꺼져 있어도 방어 코드 없이 항상 안전 호출, 무중단 보장 |
| Singleton | 인스턴스를 프로세스 전체에서 하나만 존재하도록 보장하는 패턴 | sessionSpanContext 모듈 단일 인스턴스 | 세션 루트 상태를 플러그인/코어 양쪽이 항상 같은 상태로 참조 |
| Registry | 키로 조회 가능한 객체 저장소로 생성과 사용을 분리하는 패턴 | DelegateSpanRegistry (taskId<->Span) | 비동기 완료 지점에서 스팬을 찾아 안전 종료, 고아 스팬 방지 |
| Facade | 복잡한 하위 시스템을 단순한 창구로 감싸는 패턴 | context.ts의 startSpan/endSpanSafely | OTel SDK 예외 기록 API를 몰라도 됨, 실패 처리를 한 곳에서 일괄 개선 |
| Observer | 발행자와 구독자를 느슨하게 결합하는 패턴 | plugin/event.ts의 OpenCode 이벤트 버스 구독 | OpenCode 코어는 계측 코드 존재를 몰라도 됨, 플러그인 아키텍처의 전제 |

[표 27] 적용된 설계 패턴과 적용 사례

부록 A. Phase2 OMO 모니터링을 위한 핵심 소스

실제 제출 소스 기준 발췌이며(고객사망 반출 불가로 핵심 로직만 정리), 주석은 설명을 위해 요약하였다. 계측 핵심은 plugin/gen-ai-completion-span.ts이고 스팬 이름은 {agent}.gen_ai.completion.{model}이다.

A.1 계측 코어 (otel-core)

A.1.1 SDK 초기화 · NOOP 폴백 · exporter 선택 (init.ts)

설정이 비활성(기본값)이거나 초기화가 실패하면 NOOP 트레이서를 반환해 에이전트 실행에 전혀 영향을 주지 않는다(무중단).

// otel-core/init.ts (발췌) - SDK 초기화, 실패/비활성 시 NOOP 폴백 (무중단)

export function initializeOtel(input = {}) {

try {

const config = resolveOtelConfig(input)

if (!config.enabled) {                       // 기본값 비활성 -> SDK 미로드

return { enabled:false, tracer:NOOP_TRACER, meter:NOOP_METER, shutdown:async()=>{} }

}

const exporter = createExporter(config)      // otlp | jaeger | file | console

const provider = new BasicTracerProvider({

resource, sampler: new TraceIdRatioBasedSampler(config.samplingRate),

spanProcessors: [ new BatchSpanProcessor(exporter) ],

})

trace.setGlobalTracerProvider(provider)

activeTracer = trace.getTracer(config.serviceName, config.serviceVersion)

} catch { /* 설정/exporter 오류 -> NOOP 폴백 */ }

}

function createExporter(config) {

switch (config.exporter) {

case "file":    return new FileSpanExporter(config.localStoragePath)

case "console": return new ConsoleSpanExporter()

default:        return new OtlpHttpSpanExporter(config.otlpEndpoint)

}

}

A.1.2 설정 해석 - 비활성 기본값 (config.ts)

// otel-core/config.ts (발췌) - 환경변수/파일 설정 병합, 기본값 비활성

export function resolveOtelConfig(input = {}) {

const enabled  = parseBoolean(env.OMO_OTEL_ENABLED) ?? fileConfig?.enabled ?? DEFAULT_OTEL_ENABLED

const exporter = parseExporterKind(env.OMO_OTEL_EXPORTER) ?? DEFAULT_OTEL_EXPORTER

const otlpEndpoint = normalize(env.OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT) ?? DEFAULT_OTLP_ENDPOINT

const samplingRate = parseSamplingRate(env.OMO_OTEL_SAMPLING_RATE) ?? clampSamplingRate(...)

return { enabled, exporter, otlpEndpoint, serviceName, samplingRate, localStoragePath }

}

A.1.3 스팬 안전 종료 - 에러 상태 기록 (context.ts)

// otel-core/context.ts (발췌) - 안전 종료 + 에러 상태 기록

export function endSpanSafely(span, attributes, error) {

if (!span) return

try {

if (attributes) span.setAttributes(attributes)

if (error !== undefined) {

span.recordException(error instanceof Error ? error : String(error))

span.setStatus({ code: SpanStatusCode.ERROR })      // Jaeger 빨간 스팬

}

span.end()

} catch { /* 텔레메트리 실패는 에이전트 실행에 무영향 */ }

}

A.1.4 세션 루트 · 트리 상관 · 위임 race 해결 (session-span-context.ts)

// otel-core/session-span-context.ts (발췌) - 세션 루트 지연 생성 + 위임 race 해결

export const DEFAULT_SESSION_IDLE_MS = 10 * 60 * 1000

class SessionSpanContext {

getContext(sessionID, idleMs, attributes, startTimeMs) { /* 루트 지연 생성 */ }

bindRoot(sessionID, span, idleMs) { /* 위임 서브에이전트 루트를 부모 스팬에 바인딩 */ }

waitForBind(sessionID, maxWaitMs) { /* bindRoot() 호출 순간 resolve - 폴링X */ }

markPendingBind(sessionID) { /* 바인딩 대기중 표시 -> 조기 stamp 방지 */ }

}

export const sessionSpanContext = new SessionSpanContext()

A.1.5 위임 스팬 레지스트리 (delegate-span-registry.ts)

// otel-core/delegate-span-registry.ts - 위임 task->Span 매핑

export class DelegateSpanRegistry {

private spans = new Map()

set(taskId, span) { this.spans.set(taskId, span) }

get(taskId) { return this.spans.get(taskId) }

delete(taskId) { this.spans.delete(taskId) }

}

A.2 gen_ai 사용량 계측 (핵심)

A.2.1 gen_ai.completion 스팬 속성 조립 (gen-ai-completion-span.ts)

완료(또는 실패)된 assistant 응답에서 모델/provider/토큰/추론/skill/컨텍스트 사용률/에러 상태를 표준 gen_ai.* 속성으로 기록한다.

// plugin/gen-ai-completion-span.ts (발췌) - LLM 응답 완료/실패 시 gen_ai.completion 기록

const MAX_TEXT_ATTRIBUTE_LENGTH = 4000

export async function recordGenAiCompletionSpan(info, sessionID, client) {

// != null: OpenCode는 성공 메시지에도 error:null을 명시적으로 내려줌

const hasError = info.error != null

if (!id || !modelID) return

if (!hasError && (inputTokens === undefined || outputTokens === undefined)) return

const attributes = {

"gen_ai.operation.name": "chat",

"gen_ai.system": providerID ?? "unknown",

"gen_ai.request.model": modelID,

"gen_ai.usage.input_tokens": safeInputTokens,

"gen_ai.usage.output_tokens": safeOutputTokens,

"gen_ai.usage.total_tokens": totalTokens,

"gen_ai.reasoning_present": reasoningTokens > 0 ? "true" : "false",

"gen_ai.skill_used": skillUsed ? "true" : "false",

"gen_ai.context.used_tokens": contextUsedTokens,

"gen_ai.error": hasError,

}

const name = agentName ? `${agentName}.gen_ai.completion.${modelID}` : `gen_ai.completion.${modelID}`

const span = resolveTracer().startSpan(name, { attributes }, parentContext)

if (hasError) {

span.recordException(errorMessage || errorName || "LLM completion failed")

span.setStatus({ code: SpanStatusCode.ERROR, message: errorMessage })

}

span.end(completedMs ?? Date.now())

}

A.2.2 사용량 카운터 (gen-ai-usage-metrics.ts)

// otel-core/gen-ai-usage-metrics.ts (발췌) - Prometheus 카운터(대시보드용)

export function recordGenAiUsage(input) {

const attributes = { "gen_ai.request.model": input.model,

...(input.agentName ? { "gen_ai.agent.name": input.agentName } : {}) }

counters.inputTokens.add(input.inputTokens, attributes)

counters.outputTokens.add(input.outputTokens, attributes)

counters.totalTokens.add(input.totalTokens, attributes)

if (input.cost !== undefined) counters.cost.add(input.cost, attributes)

}

A.2.3 컨텍스트 사용률 게이지 (gen-ai-context-usage-metrics.ts)

// otel-core/gen-ai-context-usage-metrics.ts (발췌) - 컨텍스트 사용률 게이지

createGauge("gen_ai.context.used_tokens", ...)   // 최근 completion의 입력+출력 토큰

createGauge("gen_ai.context.usage_ratio", ...)   // used / (모델 컨텍스트 한도)

A.2.4 컨텍스트 한도 캐시 (model-context-limits-cache.ts)

// omo-opencode/shared/model-context-limits-cache.ts - 모델 컨텍스트 한도 전역 미러

let modelContextLimitsCache = new Map()

export function setModelContextLimitsCache(cache) { modelContextLimitsCache = cache }

export function getModelCacheState() { return { modelContextLimitsCache, anthropicContext1MEnabled } }

A.2.5 프롬프트 정제 · 실제 사용자 텍스트 판별

// plugin/gen-ai-completion-span.ts (발췌) - 프롬프트 정제

function cleanCapturedPromptText(text) {

return stripInjectedDirectives(extractUserRequestWrapper(extractAutoSlashCommandUserRequest(text)))

}

function joinTextParts(parts, excludeSynthetic) {

return parts.filter(p => p.type === "text")

.filter(p => !excludeSynthetic || isRealUserTextPart(p))

.map(p => stripInternalInitiatorMarkers(p.text)).join("\n").trim()

}

A.3 플러그인 계측 연동

A.3.1 MCP 도구 분류 - mcp.server_name (mcp-tool-classifier.ts)

// omo-opencode/shared/mcp-tool-classifier.ts (발췌) - mcp.server_name 판별 (정규화 매칭)

function sanitizeForMatch(s) { return s.toLowerCase().replace(/[^a-z0-9]+/g, "_") }

export function getMcpServerNameForTool(toolName) {

const sanitizedTool = sanitizeForMatch(toolName)

let best

for (const name of knownMcpServerNames) {

const sanitized = sanitizeForMatch(name)

if (sanitizedTool.startsWith(sanitized + "_") && (!best || sanitized.length > best.length))

best = sanitized

}

return best

}

A.3.2 skill A/B 상태 (session-skill-usage-state.ts)

// omo-opencode/shared/session-skill-usage-state.ts

const sessionsWithSkillUsage = new Set()

export function markSessionUsedSkill(sessionID) { sessionsWithSkillUsage.add(sessionID) }

export function hasSessionUsedSkill(sessionID)  { return sessionsWithSkillUsage.has(sessionID) }

A.3.3 도구 스팬 추적 (tool-span-tracker.ts)

// plugin/tool-span-tracker.ts (발췌) - 도구/MCP 스팬 · skill A/B · race-safe · 에러 상태

function summarizeArgs(args) {

return args ? Object.keys(args).sort().join(",") : ""

}

export function createToolSpanTracker() {

const registry = new DelegateSpanRegistry()

return {

async start(input) {

if (input.tool === SKILL_TOOL_NAME) markSessionUsedSkill(input.sessionID)

const parentContext = await sessionSpanContext.getContextAwaitingPendingBind(input.sessionID)

const mcpServerName = getMcpServerNameForTool(input.tool)

},

end(input, error) {

endSpanSafely(registry.get(spanKey(input)),

{ "hook.error": error !== undefined, "hook.execution_ms": executionMs }, error)

}

}

}

A.4 폐쇄망 무중단 익스포터

A.4.1 OTLP/HTTP(JSON) 익스포터 (otlp-http-span-exporter.ts)

// otel-core/otlp-http-span-exporter.ts (발췌) - OTLP/HTTP(JSON) 직접 인코딩 (Bun 호환)

function encodeAttributeValue(value) {

if (typeof value === "string")  return { stringValue: value }

if (typeof value === "boolean") return { boolValue: value }

if (typeof value === "number")  return Number.isInteger(value) ? { intValue:String(value) } : { doubleValue:value }

if (Array.isArray(value))       return { arrayValue: { values: value.map(v=>({value:encodeAttributeValue(v)})) } }

return { stringValue: String(value) }

}

A.4.2 파일 익스포터 (file-span-exporter.ts)

// otel-core/file-span-exporter.ts (발췌) - 폐쇄망 JSONL 저장

export class FileSpanExporter {

constructor(directory) { this.filePath = join(directory, "traces.jsonl"); mkdirSync(directory,{recursive:true}) }

export(spans, resultCallback) {

try {

const lines = spans.map(s => JSON.stringify(serializeSpan(s))).join("\n")

appendFileSync(this.filePath, lines + "\n")

resultCallback({ code: SUCCESS })

} catch (error) { resultCallback({ code: FAILED, error }) }

}

}

A.5 관측성 스택 설정

A.5.1 OTel Collector - 마스킹 파이프라인 (otel-collector.yml)

# stack/otel-collector.yml (발췌) - 마스킹 포함 실제 파이프라인

receivers:

otlp: { protocols: { grpc:{endpoint:0.0.0.0:4317}, http:{endpoint:0.0.0.0:4318} } }

processors:

memory_limiter: { check_interval: 5s, limit_mib: 512 }

redaction:                          # PII 전체 마스킹 (본인 추가)

allow_all_keys: true

blocked_values:

- "이메일 패턴"

- "주민등록번호 패턴"

- "휴대폰 패턴"

- "API 키 패턴 (sk- 등)"

transform:                          # 사내 기밀 부분 마스킹 OTTL (본인 추가)

trace_statements:

- context: span

statements:

- replace_pattern(attributes["gen_ai.prompt"], "RCP/RECIPE/LOT/STEP/EQPID 패턴", "앞3자*")

resource: { attributes: [ {key:deployment.environment, value:local, action:upsert} ] }

batch:    { timeout: 1s, send_batch_size: 512 }

connectors:

spanmetrics: { dimensions: [gen_ai.request.model, gen_ai.agent.name, status.code] }

exporters:

otlp/jaeger: { endpoint: jaeger:4317 }

clickhouse:  { endpoint: clickhouse:9000, database: openlit_db, ttl_days: 14 }

prometheus:  { endpoint: 0.0.0.0:9464, namespace: omo }

service:

pipelines:

traces:  { receivers:[otlp], processors:[memory_limiter, redaction, transform, resource, batch],

exporters:[otlp/jaeger, clickhouse, spanmetrics] }

metrics: { receivers:[otlp, spanmetrics], processors:[memory_limiter, batch],

exporters:[prometheus, clickhouse] }

A.5.2 컨테이너 스택 (docker-compose.yml)

# stack/docker-compose.yml (발췌) - 6종 컨테이너

services:

otel-collector: image: otel/opentelemetry-collector-contrib:0.103.0

jaeger:     image: jaegertracing/all-in-one:1.58

clickhouse: image: clickhouse/clickhouse-server:24.4-alpine

openlit:    image: ghcr.io/openlit/openlit:latest

prometheus: image: prom/prometheus:v2.53.0

grafana:    image: grafana/grafana:11.1.0

A.5.3 Grafana 비용 대시보드 쿼리 (omo-cost.json)

비용/토큰 패널은 계측한 omo_gen_ai_usage_* 메트릭을 PromQL로 집계한다. 사내 모델 비용은 대시보드 단가 변수(price_per_1m_input 등 6개) x 실측 토큰으로 산정한다. 총 토큰 사용량, Model별 토큰(도넛), LLM 호출 횟수, 모델별 예상 비용 패널로 구성된다.

A.6 계측 연동 지점 (event.ts)

OpenCode 이벤트 버스에서 세 지점을 계측에 연결한다 - 모두 fire-and-forget으로 호출해 텔레메트리 실패가 실행 경로를 막지 않도록 한다.

// plugin/event.ts (발췌) - 이벤트 -> 계측 연동 (fire-and-forget)

if (event.type === "message.part.updated") {

const part = props?.part

if (part?.type === "tool" && part.state?.status === "error")

toolSpanTracker?.end({ tool: part.tool, sessionID: part.sessionID, callID: part.callID },

new Error(part.state.error ?? "tool execution failed"))

}

if (event.type === "message.updated") {

const messageFinished = typeof state.info?.finish === "string"

? state.info.finish.length > 0 : state.info?.finish === true

const messageErrored = state.info?.error != null

if (state.sessionID && state.role === "assistant" && (messageFinished || messageErrored))

void recordGenAiCompletionSpan(state.info ?? {}, state.sessionID, pluginContext.client)

if (state.sessionID && state.role === "user")

void captureFirstUserPrompt(state.info ?? {}, state.sessionID, pluginContext.client)

}

부록 B. Phase 1 (LangGraph) 개념검증 상세

[자료 필요] 부록 B 전체 원본 자료 없음. Phase 1(LangGraph PoC)의 다음 하위 절이 필요: 1.과제 개요, 2.시스템 아키텍처, 3.구현 내용, 4.실행 및 검증 결과, 5.평가 기준 충족 분석, 6.직접 개발 기여와 오픈소스 경계, 7.성과지표(계획 대비 현황), 8.핵심 소스 코드(A.1 telemetry.py, A.2 agent.py, A.3 otel-collector-config.yaml, B.1~B.5). 본문 3.2/4.2/6장에서 LangGraph를 Phase1 PoC로 여러 차례 언급했으나, 실제 telemetry.py/agent.py 소스나 Phase1 단독 측정 결과는 이번 세션에서 제공되지 않았음 - 원본 자료 확보 후 채워야 함.